УТВЕРЖДЕНО

приказом Государственной компании

«Российские автомобильные дороги»

от «21» ноября 2025 г. № 508

# Типовое приложение № 82. Форма общего журнала производства работ (для договоров на содержание)

Термины, используемые в приложении, применяются в значении, установленном договором между подрядчиком и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги». В случае отсутствия термина в договоре, – в значении, установленном в Типовом приложении № 70, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Форма Ф-1

(Наименование организации)

(Наименование автомобильной дороги)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ № ____

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Начат «_____» __________________ 20___ г.

Окончен «_____» __________________ 20___ г.

Ответственный

за ведение журнала

Старший прораб                                                            В журнале прошито

(начальник участка)                                                      и пронумеровано 		 стр.

(подпись)                                                                            М. П.

Выполнение работ по 							 на автомобильной дороге __________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за ведение работ на Объекте и ведение общего журнала работ (старший прораб, начальник участка)

(подпись)

Генеральная проектная организация

Главный инженер проекта

(Ф. И. О.)                                                      (подпись)

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя

(подпись)

Начало работ:

по плану

фактически

Окончание работ (ввод в эксплуатацию)

по плану

фактически

В журнале № 		 пронумеровано и прошнуровано 			 страниц

Руководитель подрядной организации

(подпись)

(дата выдачи, печать)

Основные показатели Объекта (мощность)

Сметная стоимость

Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации

Субподрядные организации и выполняемые ими работы

Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию

УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

- Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, качество и условия выполнения отдельных видов работ, входящих в состав Комплекса ПВР по содержанию участка Автомобильной дороги (восстановление изношенных верхних слоев покрытий).

- Общий журнал ведется ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом); с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2-3 сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной подрядной организации.

- Общий журнал работ готовит и заполняет Подрядчик совместно с Заказчиком. Титульный лист заполняется до начала работ. Список инженерно-технического персонала, занятого на Объекте, составляет руководитель подрядной организации. Перечень ответственных конструкций на объекте устанавливает Заказчик ("СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 21.04.2025)).

- В разделе «Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ» регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит приемке Заказчиком.

- Систематические сведения о выполнении работ (с начала и до завершения) должны записываться в разделе «Сведения о выполнении работ».

- Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах выполнения работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях выполнения работ.

- Лица, осуществляющие контроль качества работ, свои замечания записывают в разделе «Сведения о выполнении работ».

- Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил выполнения работ.

- Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной организацией, его выдавшей.

- Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

- При завершении работ и вводе законченного Объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ представляются со всей исполнительной документацией приемочной комиссии и после ввода Объекта в эксплуатацию находятся на хранении эксплуатационной организации.

Форма Ф-1

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,

ЗАНЯТОГО НА РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА

| Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, специальность, образование, участок работ | Дата начала работ на объекте | Отметка о получении разрешения на право выполнения работ, приказ назначения на должность | Дата окончания работ на объекте (№ протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

| Наименование специального журнала и дата его выдачи | Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица | Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| №№ п/п | Наименование проектных документов и согласования по изменению проектных решений в ходе проведения работ | Шифр и номер документа | Дата и роспись в получении документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

| №№ п/п | Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ) | Дата подписания акта, фамилия, инициалы и должности подписавших | Подпись представителя строительного контроля, принявшего работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Продолжение формы Ф-1

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

| Дата, смена | Место выполнения работ (ПК+…ПК) | Краткое описание работ и методы выполняемых субподрядными организациями | Условия выполнения работ | Объем выполненных работ | Подпись ответственного лица | Замечания контролирующих лиц, Ф. И. О., должность, дата | Отметка об исполнении (подпись, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

| Дата | Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей | Наименование нарушений проектных и нормативных документов | Должности и подписи лиц, выдавших предписание | Отметка об устранении замечаний, дата | Должность ответственного исполнителя | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |